PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Conforme a ISO/IEC/IEEE 29119, ISTQB e IEEE 829-2008

Proyecto: BrainSort
Version del documento: 1.0
Fecha: 17/05/2026
Autor(es): Equipo BrainSort

# 1. INTRODUCCION

## 1.1 Proposito del documento

Este documento define el marco de trabajo, la estrategia, el alcance y los recursos necesarios para verificar y validar BrainSort durante la construccion del proyecto. El SUT incluye la app React Native/Expo, la API NestJS/Fastify, el paquete core de algoritmos y la persistencia PostgreSQL/Prisma.

Identificar el Sistema Bajo Prueba: brainsort-app, brainsort-api y packages/core.

Definir objetivos de calidad funcionales y no funcionales.

Establecer criterios Go/No-Go para la entrega U4-EJ26.

Alinear los casos de prueba con historias de usuario, contratos CO1/CO2/CO3 y codigo automatizado.

## 1.2 Referencias

| Documento | Uso en el plan |
| --- | --- |
| Template-plan-de-pruebas-de-sw (full).docx.pdf | Estructura del plan de pruebas. |
| Ejercicio 1. Tecnicas de prueba, Clases de equivalencia y valores al limite.xlsx | Tecnicas de equivalencia y valores limite para 3.2. |
| constitution.md | Stack, colores de simulacion, convenciones y criterios de arquitectura. |
| features/*.spec.md | Requisitos funcionales y no funcionales. |
| plan-de-implementacion/04-contratos-api.md | Contratos REST entre app y API. |
| brainsort-api y brainsort-app | Codigo fuente y casos de prueba automatizados. |

# 2. CONTEXTO DEL PROYECTO

## 2.1 Resumen del sistema bajo prueba

BrainSort es una aplicacion educativa para aprender algoritmos mediante biblioteca, simulaciones paso a paso, ejercicios de prediccion, progreso, insignias, diagnostico inicial, ruta de aprendizaje y modo offline. El frontend se implementa con React Native/Expo y el backend con NestJS sobre Fastify.

| Componente | Tecnologia | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| brainsort-app | Expo SDK 51, React Native 0.74, TypeScript | UI, hooks MVVM, simulacion visual y consumo API. |
| packages/core | TypeScript | Engines Bubble, Selection, Insertion, Merge, Stack, Queue, Linked List y utilidades matematicas. |
| brainsort-api | NestJS 10, Fastify, Prisma | REST API, autenticacion, simulaciones, ejercicios, progreso y offline. |
| Base de datos | PostgreSQL 15+ | Usuarios, algoritmos, progreso, insignias, sesiones, diagnostico y rutas. |

## 2.2 Objetivos de negocio

Permitir que estudiantes visualicen algoritmos con datos predeterminados o personalizados.

Medir aprendizaje mediante ejercicios, progreso, niveles, ranking e insignias.

Mantener calidad verificable por pruebas unitarias, integracion y sistema.

Evitar entregar dependencias, credenciales o datos confidenciales en la linea base.

## 2.3 Stakeholders

| Rol | Expectativas |
| --- | --- |
| Docente evaluador | Evidencias completas, coherentes y usando plantillas indicadas. |
| Equipo BrainSort | Pruebas automatizadas reproducibles y documentacion alineada al codigo. |
| Usuario estudiante | Flujos estables de registro, biblioteca, simulacion y ejercicios. |
| QA / desarrollador | Trazabilidad entre requisito, caso, archivo automatizado y resultado. |

# 3. ESTRATEGIA DE PRUEBAS

## 3.1 Objetivos del testing

Verificar contratos REST de autenticacion, biblioteca, simulaciones, ejercicios, progreso, offline, diagnostico y ruta.

Validar engines y utilidades core con datasets normales, limite e invalidos.

Confirmar que la app compila por typecheck y que los tests automatizados pasan.

Registrar evidencia de resultados para el informe 3.3.

## 3.2 Niveles de prueba

| Nivel | Responsable | Foco | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Developer/QA | Servicios, engines, math, validators. | Jest, ts-jest, @nestjs/testing |
| Integracion | QA / Backend | Endpoints HTTP con Fastify inject y modulos Nest. | Jest E2E |
| Sistema | QA | Ejecucion local app+API, Swagger y navegador Expo Web. | npm scripts, navegador |
| Regresion | Equipo | Re-ejecucion despues de fixes en rama feature/unit-tests-qa. | Jest, build, typecheck, lint |

## 3.3 Tipos de prueba

Funcionales: flujos principales de usuario y API.

Caja negra: entradas validas/invalidas en DTOs y endpoints.

Caja blanca: servicios con mocks de Prisma y dependencias.

Valores limite y clases de equivalencia: correo, contrasena, rol, dataset, tamano, tipoOrigen, paginacion.

Regresion automatizada: ejecucion completa de suites existentes.

## 3.4 Estrategia de automatizacion

Automatizar logica determinista, reglas de negocio, DTOs, engines y contratos HTTP.

Mantener pruebas en repos de codigo, no en el repositorio de documentacion.

No versionar dependencias descargadas por npm ni credenciales.

Rama usada para evidencias: API feature/unit-tests-qa; APP feature/contract-consistency-fixes.

## 3.5 Estrategia de datos de prueba

| Dato | Valores |
| --- | --- |
| Usuario | test@example.com, Password123!, roles Estudiante/Profesor/Autodidacta. |
| Dataset base | [5, 2, 8, 1, 9, 3, 7, 4]. |
| Limites dataset | min 2 elementos, max 15 elementos, enteros validos. |
| Invalidos | correo sin @, password <8, tamano distinto, null/no entero/fuera de rango. |

## 3.6 Gestion de defectos

Cada defecto debe incluir ID, severidad, modulo, caso relacionado, resultado esperado, resultado real y resolucion.

Los defectos corregidos se evidencian con commit y re-ejecucion de pruebas.

Criterio de cierre: re-test PASO y cero defectos criticos abiertos.

## 3.7 Estrategia de ambientes

| Ambiente | Uso |
| --- | --- |
| Local Windows 11 | Ejecucion de npm test, build, lint y Expo Web. |
| Backend local | http://localhost:3000, Swagger en /api/docs. |
| Frontend local | http://localhost:8081 con API_URL=http://localhost:3000. |
| CI/PR | Validacion esperada en GitHub Actions para PR hacia dev/main. |

# 4. ALCANCE DETALLADO

## 4.1 Dentro del alcance

Auth, Users, Biblioteca/Algoritmos, Simulaciones, Engines, Ejercicios, Progreso, Insignias, Sync, Offline, Diagnostico y Ruta de Aprendizaje.

Codigo fuente de casos automatizados en brainsort-api y brainsort-app.

Documentacion de pruebas 3.1, 3.2 y 3.3 para entrega U4-EJ26.

## 4.2 Fuera de alcance

Pruebas de penetracion formales y auditoria OWASP completa.

Pruebas en dispositivos fisicos iOS/Android reales.

Pruebas de carga masiva con miles de usuarios concurrentes.

CRUD administrativo no implementado como endpoint en el codigo actual.

## 4.3 Matriz de trazabilidad

| Requisito | Nombre | Casos |
| --- | --- | --- |
| HU-01/CO1 | Navegar biblioteca | CP-ALG-001 a CP-ALG-005 |
| HU-02/CO2 | Detalle de algoritmo | CP-ALG-006 a CP-ALG-007 |
| HU-03 | Datos predeterminados/personalizados | CP-SIM-001 a CP-SIM-004, CP-VAL-* |
| HU-04/CO3 | Simulacion y engines | CP-SIM-005, CP-ENG-001 a CP-ENG-004, CP-MATH-001 |
| RF-AUTH | Autenticacion | CP-AUTH-001 a CP-AUTH-005 |
| RF-EJR/RF-PRG | Ejercicios y progreso | CP-EJR-*, CP-PRG-*, CP-INS-* |
| RF-OFF/RF-SYNC | Offline y sincronizacion | CP-OFF-*, CP-SYNC-*, CP-LRN-003 |
| RF-DIAG/RF-RUTA/RF-INS | Diagnostico, ruta e insignias | CP-DIAG-*, CP-RUTA-*, CP-INS-*, CP-LRN-* |

# 5. DISENO DE PRUEBAS

## 5.1 Tecnicas utilizadas

Particiones de equivalencia para valores validos e invalidos de formularios y DTOs.

Analisis de valores limite para longitudes, tamanos de dataset y paginacion.

Pruebas de transicion de estado para simulacion, rachas y progreso.

Pruebas de contrato para endpoints REST y estructura de respuesta.

## 5.2 Priorizacion

| Bloque | Prioridad | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Critica | Auth, biblioteca, simulaciones, engines, ejercicios, build/typecheck. |
| 2 | Alta | Progreso, ranking, validadores, offline, sync, diagnostico. |
| 3 | Media | Insignias, metricas, casos complementarios y documentacion de evidencias. |

## 5.3 Cobertura

| Metrica | Umbral | Resultado usado |
| --- | --- | --- |
| Suites API unitarias | 100% pasadas | 11 suites / 94 tests pasados |
| Suites API E2E | 100% pasadas | 7 suites / 33 tests pasados |
| Suites frontend core | 100% pasadas | 7 suites / 35 tests pasados |
| Build/typecheck | Sin errores | npm run build OK / npm run typecheck OK |
| Defectos criticos abiertos | 0 | 0 |

# 6. ENTORNO DE PRUEBAS

## 6.1 Hardware requerido

Equipo de desarrollo Windows 11 con Node.js 20+, npm y navegador moderno.

Opcional: dispositivo Android/iOS para validacion movil manual.

## 6.2 Software requerido

| Software | Version/Uso |
| --- | --- |
| Node.js / npm | Node 20+ / npm 10+ |
| Backend | NestJS 10, Fastify, Prisma 5 |
| Frontend | Expo SDK 51, React Native 0.74, React 18 |
| DB | PostgreSQL 15+ |
| Testing | Jest, ts-jest, @nestjs/testing, Fastify inject |

## 6.3 Herramientas de testing

Jest para unitarias y e2e.

Swagger/OpenAPI para validar contratos.

ESLint/Prettier para calidad estatica.

TypeScript typecheck para consistencia de tipos.

# 7. PLAN DE EJECUCION

## 7.1 Cronograma

| Fase | Duracion estimada | Hito |
| --- | --- | --- |
| Analisis y diseno | 1 dia | Plan 3.1 y catalogo inicial 3.2. |
| Automatizacion | 2 dias | Suites unitarias/e2e en API y app. |
| Ejecucion ciclo 1 | 1 dia | Resultados 3.3 con evidencias. |
| Correccion y regresion | 1 dia | Commits en feature/unit-tests-qa y re-test. |
| Cierre | 1 dia | Documentacion y zip de linea base. |

## 7.2 Entry criteria

Repos actualizados desde main.

Dependencias instaladas localmente pero no versionadas.

Variables .env configuradas sin exponer secretos reales.

Plan de pruebas aprobado.

## 7.3 Exit criteria

100% de casos automatizados ejecutados.

0 fallos en suites unitarias/e2e.

0 errores en build/typecheck/lint.

0 defectos criticos abiertos.

Documentacion 3.1, 3.2 y 3.3 actualizada.

## 7.4 Entregables

3.1-Plan-de-Pruebas-BrainSort.docx.

3.2-Casos-de-Prueba-BrainSort.xlsx.

3.3-Informe-de-Prueba-BrainSort.xlsx.

Codigo fuente de pruebas automatizadas en brainsort-api y brainsort-app.

Zip LB-U4-EJ26-REPO-DOCS-BrainSort.zip y LB-U4-EJ26-REPO-CODE-BrainSort.zip.

# 8. METRICAS Y REPORTES

## 8.1 Metricas de calidad

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Total automatizados ejecutados | 162 tests |
| API unitarios | 11 suites / 94 tests pasados |
| API E2E | 7 suites / 33 tests pasados |
| Frontend core | 7 suites / 35 tests pasados |
| Tasa de exito automatizada | 100% |
| Defectos criticos abiertos | 0 |

## 8.2 Metricas de proceso

Tiempo de re-test: una ejecucion por repo despues de correcciones.

Evidencias de cambios: commits 86b4413 base + cambios locales de contratos y b66290b base dev + cambios locales de contratos en feature/unit-tests-qa.

Defect leakage esperado: 0 para flujos cubiertos por automatizacion.

# 9. ORGANIZACION DEL EQUIPO

## 9.1 Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| QA Lead | Planificar, disenar casos, consolidar informe. |
| Developer Backend | Mantener tests API, e2e, build y contratos. |
| Developer Frontend | Mantener tests core, typecheck y flujos Expo. |
| Product Owner/Docente | Validar que la evidencia cumpla la actividad U4-EJ26. |

## 9.2 Estructura del equipo

| Rol | Persona(s) | Contacto |
| --- | --- | --- |
| QA Lead | Equipo BrainSort | N/A |
| QA Automation | Equipo BrainSort | N/A |
| Analista QA | Equipo BrainSort | N/A |