INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBAS

TEST SUMMARY REPORT — CICLO DE REGRESION U4-EJ26

BrainSort — Plataforma educativa de algoritmos

| Proyecto | BrainSort — App movil React Native/Expo, API NestJS/Fastify y paquete core |
| --- | --- |
| Version del informe | 1.0 — Ciclo de regresion |
| Fecha de emision | 17/05/2026 |
| Responsable QA | Equipo BrainSort |
| Estandar aplicado | ISO/IEC/IEEE 29119 — ISTQB Foundation Level |
| Decision Go/No-Go | GO — evidencia automatizada aprobada; sin defectos criticos abiertos |

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento consolida los resultados del ciclo de pruebas de BrainSort para la entrega U4-EJ26. El ciclo cubre los repositorios brainsort-api, brainsort-app y brainsort-specs, con pruebas unitarias, integracion/e2e, validacion de contratos frontend-backend, build, typecheck y lint.

Se ejecutaron 196 pruebas automatizadas con resultado satisfactorio. No se registran defectos criticos abiertos para la entrega de evidencias; los warnings de lint se mantienen clasificados como no bloqueantes porque no impiden compilacion, ejecucion ni pruebas.

Decision: GO para la entrega de documentacion de pruebas y codificacion de pruebas automatizadas.

# 2. METRICAS GLOBALES DEL CICLO

## 2.1 Indicadores clave de calidad

| Indicador | Valor | Meta | Cumplido |
| --- | --- | --- | --- |
| Total de casos disenados | 55 | Cobertura trazable a requisitos | Si |
| Total de pruebas automatizadas | 196 | Evidencia ejecutable | Si |
| Casos en estado Paso | 55 (55/55) | 100% de casos catalogados activos | Si |
| Casos en estado Fallo | 0 | 0 antes de entrega | Si |
| Casos Bloqueados | 0 | 0 antes de entrega | Si |
| API unitarias | 11 suites / 94 tests pasados | Suites pasan | Si |
| API e2e | 7 suites / 33 tests pasados | Suites pasan | Si |
| Frontend/core | 12 suites / 66 tests pasados | Suites pasan | Si |
| Frontend E2E Web | 1 suite Playwright / 3 tests pasados | Login, ruta y perfil | Si |
| Build/typecheck | npm run build OK / npm run typecheck OK | Sin errores | Si |
| Lint | npm run lint: 0 errores, 135 warnings no bloqueantes existentes / npm run lint: 0 errores, warnings no bloqueantes | 0 errores | Si |

## 2.2 Resultados por modulo

| Modulo | Total | Paso | Fallo | Bloqueado | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Usuarios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Biblioteca | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Algoritmos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Simulaciones | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Engines | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Core Math | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Validadores | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ejercicios | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Progreso | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Insignias | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sync | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Offline | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diagnostico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ruta Aprendizaje | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soporte Aprendizaje | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad API | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Contratos FE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios FE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Utilidades FE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gamificacion FE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Login UI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ruta UI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Perfil UI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |

## 2.3 Distribucion de defectos por severidad

| Severidad | Cantidad | Estado | Impacto en release |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | 1 | Cerrado | No bloqueante tras correccion |
| Media | 1 | Cerrado | No bloqueante tras regresion |
| Baja | 1 | Aceptado | No bloqueante |

# 3. RESULTADOS DETALLADOS DE EJECUCION

| Suite | Comando | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| API unitarias | npm test -- --runInBand | Paso | 11 suites / 94 tests pasados |
| API E2E | npm run test:e2e -- --runInBand | Paso | 7 suites / 33 tests pasados |
| API build | npm run build | Paso | npm run build OK |
| API lint | npm run lint | Paso | npm run lint: 0 errores, 135 warnings no bloqueantes existentes |
| APP unitarias/core | npm test -- --runInBand | Paso | 12 suites / 66 tests pasados |
| APP E2E Web | npm run test:e2e | Paso | 1 suite Playwright / 3 tests pasados |
| APP typecheck | npm run typecheck | Paso | npm run typecheck OK |
| APP lint | npm run lint | Paso | npm run lint: 0 errores, warnings no bloqueantes |

# 4. ANALISIS DE RESULTADOS POR MODULO

## 4.x Modulo Auth

Cubre registro, login, refresh token y separacion de usuario/administrador. Resultado del ciclo: 5 de 5 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Usuarios

Valida consulta y actualizacion de perfil del usuario autenticado. Resultado del ciclo: 2 de 2 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Biblioteca

Cubre catalogo, filtros y contratos de respuesta de la biblioteca de algoritmos. Resultado del ciclo: 5 de 5 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Algoritmos

Valida el detalle de algoritmo, pseudocodigo normalizado y manejo de inexistentes. Resultado del ciclo: 2 de 2 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Simulaciones

Cubre creacion de simulaciones, datasets predeterminados/personalizados y validaciones. Resultado del ciclo: 5 de 5 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Engines

Verifica la correctitud de los motores de ordenamiento del paquete core. Resultado del ciclo: 5 de 5 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Core Math

Valida funciones matematicas usadas para escalas, coordenadas y transiciones. Resultado del ciclo: 1 de 1 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Validadores

Cubre clases validas e invalidas para datasets de simulacion. Resultado del ciclo: 2 de 2 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Ejercicios

Valida preguntas, respuestas, feedback, puntos, racha y progreso. Resultado del ciclo: 5 de 5 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Progreso

Cubre progreso personal y ranking paginado. Resultado del ciclo: 3 de 3 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Insignias

Valida catalogo y asignacion de insignias por criterio. Resultado del ciclo: 3 de 3 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Sync

Cubre sincronizacion de sesiones offline con datos completos. Resultado del ciclo: 1 de 1 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Offline

Valida catalogo y descarga de modulos offline. Resultado del ciclo: 3 de 3 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Diagnostico

Cubre preguntas diagnosticas y evaluacion inicial. Resultado del ciclo: 2 de 2 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Ruta Aprendizaje

Valida la ruta personalizada derivada del diagnostico. Resultado del ciclo: 1 de 1 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Soporte Aprendizaje

Agrupa flujos e2e de diagnostico, ruta, insignias y offline. Resultado del ciclo: 1 de 1 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Seguridad API

Valida proteccion de endpoints privados mediante JWT. Resultado del ciclo: 1 de 1 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Contratos FE

Verifica que los servicios frontend consuman la forma real de los contratos API. Resultado del ciclo: 1 de 1 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Servicios FE

Modulo verificado por pruebas automatizadas. Resultado del ciclo: 1 de 1 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Utilidades FE

Modulo verificado por pruebas automatizadas. Resultado del ciclo: 2 de 2 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Gamificacion FE

Modulo verificado por pruebas automatizadas. Resultado del ciclo: 1 de 1 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Login UI

Modulo verificado por pruebas automatizadas. Resultado del ciclo: 1 de 1 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Ruta UI

Modulo verificado por pruebas automatizadas. Resultado del ciclo: 1 de 1 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

## 4.x Modulo Perfil UI

Modulo verificado por pruebas automatizadas. Resultado del ciclo: 1 de 1 casos en estado Paso; 0 fallos, 0 bloqueados y 0 pendientes.

# 5. REGISTRO DE DEFECTOS

### DEF-001

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Modulo | APP Simulacion |
| Severidad | Alta |
| Descripcion | Uso de Accent[400] inexistente rompia typecheck. |
| Estado | Cerrado |
| Resolucion | b66290b base dev + cambios locales de contratos |
| Accion requerida / evidencia | Se ajusto el token de color y se verifico con npm run typecheck. |

### DEF-002

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Modulo | API Tests |
| Severidad | Media |
| Descripcion | Cobertura de bordes insuficiente en servicios de algoritmos, ejercicios y simulaciones. |
| Estado | Cerrado |
| Resolucion | 86b4413 base + cambios locales de contratos |
| Accion requerida / evidencia | Se ampliaron pruebas unitarias/e2e y se corrigieron contratos API. |

### DEF-003

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Modulo | Lint |
| Severidad | Baja |
| Descripcion | Warnings no bloqueantes de unsafe-any/unused en codigo existente. |
| Estado | Aceptado |
| Resolucion | No bloquea entrega; 0 errores. |
| Accion requerida / evidencia | Se documenta como deuda tecnica de bajo riesgo para limpieza posterior. |

# 6. ANALISIS DE RIESGOS RESIDUALES

| ID Riesgo | Descripcion | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | Warnings de lint existentes pueden ocultar deuda tecnica futura. | Media | Bajo | Atender progresivamente unsafe-any y unused en historias tecnicas. |
| RSK-02 | Cambios futuros de contrato API/FE pueden desalinear servicios. | Media | Mayor | Mantener contract-shapes.test.ts y e2e de API en CI. |
| RSK-03 | Ejecucion manual movil no incluida en esta evidencia automatizada. | Baja | Moderado | Agregar smoke test en dispositivo antes de demo final. |

# 7. TRABAJO PENDIENTE PARA CICLO SIGUIENTE

Reducir warnings de lint sin alterar comportamiento.

Agregar ejecucion CI obligatoria para API unitarias, API e2e y frontend typecheck.

Complementar evidencia con capturas o reporte de ejecucion en dispositivo movil real.

Mantener zips de entrega sin node_modules, builds generados ni credenciales.

# 8. DECISION GO / NO-GO

| Decision | Fundamento |
| --- | --- |
| GO | La aplicacion BrainSort queda autorizada para entrega academica de evidencias de pruebas: 196 pruebas automatizadas pasan, los contratos criticos estan alineados y no existen defectos criticos abiertos. |

## 8.1 Firmas de aprobacion

| Rol | Nombre | Decision | Firma / Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| QA Lead | Equipo BrainSort | GO | ________________ |
| Product Owner | [A completar] | GO | ________________ |
| Tech Lead | [A completar] | GO | ________________ |

# ANEXO A — EVIDENCIA DE CODIGO AUTOMATIZADO

| Repo | Archivo | Tipo | Tests | Cobertura funcional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API | src/auth/auth.service.spec.ts | Unitaria | 14 | Registro, login usuario/admin, refresh usuario/admin, errores |
| API | src/users/users.service.spec.ts | Unitaria | 8 | Perfil y actualizacion |
| API | src/algorithms/algorithms.service.spec.ts | Unitaria | 9 | Biblioteca, filtros, detalle |
| API | src/simulations/simulations.service.spec.ts | Unitaria | 14 | Simulacion, validacion, engine, errores |
| API | src/exercises/exercises.service.spec.ts | Unitaria | 15 | Respuestas, puntos, racha, nivel |
| API | src/progress/progress.service.spec.ts | Unitaria | 6 | Progreso, ranking, limites |
| API | src/badges/badges.service.spec.ts | Unitaria | 8 | Insignias y criterios |
| API | src/sync/sync.service.spec.ts | Unitaria | 8 | Sincronizacion offline |
| API | src/diagnostics/diagnostics.service.spec.ts | Unitaria | 5 | Diagnostico inicial |
| API | src/learning-path/learning-path.service.spec.ts | Unitaria | 3 | Ruta de aprendizaje |
| API | src/offline/offline.service.spec.ts | Unitaria | 4 | Modulos offline |
| API | test/auth.e2e-spec.ts | E2E | 9 | Flujo HTTP de autenticacion |
| API | test/algorithms.e2e-spec.ts | E2E | 6 | Biblioteca, detalle y pseudocode normalizado |
| API | test/simulations.e2e-spec.ts | E2E | 5 | Crear simulacion |
| API | test/exercises.e2e-spec.ts | E2E | 4 | Ejercicios y respuesta |
| API | test/progress.e2e-spec.ts | E2E | 4 | Progreso y ranking |
| API | test/learning-support.e2e-spec.ts | E2E | 4 | Diagnostico, ruta, insignias y offline |
| API | test/app.e2e-spec.ts | E2E | 1 | Health/ruta raiz |
| APP | packages/core/src/engines/__tests__/bubble-sort.test.ts | Unitaria | 5 | Bubble Sort |
| APP | packages/core/src/engines/__tests__/selection-sort.test.ts | Unitaria | 5 | Selection Sort |
| APP | packages/core/src/engines/__tests__/insertion-sort.test.ts | Unitaria | 5 | Insertion Sort |
| APP | packages/core/src/engines/__tests__/merge-sort.test.ts | Unitaria | 5 | Merge Sort |
| APP | packages/core/src/engines/__tests__/linear-structures.test.ts | Unitaria | 4 | Stack, Queue y Linked List |
| APP | packages/core/src/math/__tests__/math.test.ts | Unitaria | 4 | Escalas, coordenadas, transiciones |
| APP | packages/core/src/validators/__tests__/dataset.test.ts | Unitaria | 7 | Validacion de datasets |
| APP | src/services/__tests__/contract-shapes.test.ts | Unitaria | 4 | Contratos frontend para ranking, ejercicios, offline y sync |
| APP | src/services/__tests__/api-services.test.ts | Unitaria | 7 | Endpoints y payloads de servicios frontend |
| APP | src/utils/__tests__/validators.test.ts | Unitaria | 8 | Validadores de auth, dataset y velocidad |
| APP | src/utils/__tests__/formatters.test.ts | Unitaria | 6 | Formato de numeros, fechas relativas, velocidad y texto |
| APP | src/utils/__tests__/xp.utils.test.ts | Unitaria | 6 | Formula XP, nivel, progreso y tiers |
| APP | e2e/app-flows.spec.ts | E2E Web | 3 | Login, ruta de aprendizaje y perfil en Expo Web con Playwright |